南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程

招 标 文 件

| 招标人： | 南通新江海港口开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |

二○二〇年十一月

总  目  录

第一章      招标公告

第二章      投标人须知

第三章      评标办法

第四章      合同条款、合同协议书格式

第五章      技术需求

第六章      投标文件格式

招标文件附件

第一章  招标公告

# 招标公告

# 1．招标条件

南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程，项目发包人（招标人）为南通新江海港口开发有限公司，建设资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标。受招标人委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司（招标代理）现对南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程进行招标，并进行资格后审，特邀请有兴趣的潜在投标人申请报名。

# 2．项目概况

估算投资648126.52元。施工图及工程量清单所列全部内容。详见施工图及《工程量清单》。

# 本次南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程招标共设一个标段，招标内容即为办公室改造工程施工。

# 工期要求：40日历天。

# 3．投标人资格要求

3.1本次招标对投标人资格条件要求如下：

（1）参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上 施工资质；

（2）参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质并具备安全考核合格证书。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

# 投标报名及招标文件获取

投标人于2020年 11月17日至2020年11月21日，每日上午9：00至11:00，下午13:00至17:00（法定公休日、法定节假日除外），持单位介绍信、经办人身份证原件及复印件至江苏建达全工程工程咨询有限公司（地址：海门光华大厦A座1008室）处报名并购买招标文件（或可联系招标代理报名通过银行转账购买招标文件，联系电话：18912438989，陈工，QQ：526427957），未在规定时间内报名购买招标文件的，视为放弃本项目投标。招标文件售价人民币500元，售后不退。

# 5．投标文件的递交及相关事宜

1．招标人不召开标前会议。投标人对招标文件质疑应提交书面文件，并将电子文档同时发至jsjd8989@163.com。

2．递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月25日14时30分，投标人应于当日14时 00分至14时 30分将投标文件递交至南通新江海港口开发有限公司会议室（605室）（地址：海门经济技术开发区广州路999号）。定于上述投标截止的同一时间同一地点举行开标，投标人应派其法定代表人或其授权代理人出席，未出席的视为默认开标结果。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3．投标人在递交投标文件时，应按规定提交人民币壹万元投标担保。

# 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招投标网、南通港口集团有限公司网站上发布。

（注：以上时间均为北京时间！）

招 标 人：南通新江海港口开发有限公司

地    址： 海门经济技术开发区广州路999号

联 系 人： 仇正国

电    话： 13862908916

传    真：

招标代理：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地    址：海门光华大厦A座1008室

联 系  ：陈女士

联系电话：18912438989

邮    箱：jsjd8989@163.com

| 招 标 人： | 南通新江海港口开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 二○二〇年十一月十六日 |

第二章   投标须知

投标须知资料表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：南通新江海港口开发有限公司 地 址： 联 系 人： 电 话： 传 真： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：江苏建达全过程工程咨询有限公司 地 址：海门光华大厦A座1008室 联 系 人：陈女士 联系电话：18912438989 邮 箱：jsjd8989@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 江苏省南通市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 本项目所需资金已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全额出资 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 40日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织：详见招标公告 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开：详见招标公告 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许：重大偏差不允许。 √允许：细微偏差评标委员会可要求书面澄清。 说明：偏离及偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。第三章评标办法前附表所列的初步评审标准均属于重大偏差规定，投标文件有违反所述情形之一的，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清24 小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改24 小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件应包括下列内容： （1）投标函； （2）法定代表人授权委托书； （3）投标保证金； （4）报价清单； （5）工作大纲； （6）技术建议书； （7）资格审查资料； （8）其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 壹万元 投标保证金的递交截止时间为：同投标文件递交截止时间。 投标保证金必须选择下列一种形式：电汇、银行汇票、银行本票或银行保函。 （1）若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 （2）若采用银行汇票或银行本票，投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人的基本账户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件） （3）若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应单独密封递交，复印件装订在投标文件中。 招标人指定账户如下： 账户名称： 南通新江海港口开发有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司海门支行 银行账号：513904366810201 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本标段采用公开招标（资格后审）。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2017年1月1日至今 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章的其他要求 | 无。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，另加1份电子文件（光盘或U盘）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页形式，投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分（即投标截止时间）前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 4．2．6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或3人以上单数； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数为3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：_10_％签约合同价 履约担保形式： √电汇 √银行汇票或银行本票 √银行保函 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行 |
|  | 监督 | 南通港口集团有限公司党委工作部 南通市纪委监委派驻沿海集团纪检监察组 |

注：本表未填项目内容详见投标须知。

投标须知

### 1. 总则

##### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

##### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求详见招标公告。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同的参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

##### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

##### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.11.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.11.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）项目建议书（或技术方案书）和项目管理机构不够完善。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）招标文件附件（如有）。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）报价清单；

（5）工作大纲；

（6）技术建议书；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

3.1.2  投标人应制作其投标文件中除复印件、扫描件外的所有文字录入部分和投标报价的电子文件一套，文字录入部分用WORD软件，投标报价用EXCEL软件，并不设置密码。光盘需标明投标单位名称和标段，与书面文本一并递交。投标文件的电子文档与正本文本有不一致的情况，以正本文本为准。

##### 3.2 投标报价

3.2.1本项目招标采用限价招标，招标人设有投标控制价（总价）上限为陆拾肆万捌仟壹佰贰拾陆元伍角贰分（￥648126.52元）。投标人投标报价超出招标人设定的投标控制价（总价）上限的，招标人不予接受，其投标作否决投标处理。

3.2.2本工程项目采用工程量清单报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间除合同约定外的各类建材的市场风险及政策性调整因素。除合同另有规定外，合同价格一概不予调整，投标人在编制投标价时需充分考虑技术要求和相关工作量，并在编制相关的单价时予以考虑。

3.2.3投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

3.2.4工程量清单及招标控制价编制依据

3.2.4.1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《海门市建设工程扬尘污染防治增加费考评暂行管理办法》海住建发（2020）95号及其他相关的省市计价文件。

3.2.4.2《海门区建设工程造价信息》2020年第5期。

3.2.4.3人工工资按苏建函价（2020）382号文件计入。

3.2.5编制说明

（1）、办公楼二层商务洽谈室卫生间布局改变、增加坐便器2只、洗脸盆2只、增加相应给水管、排水管；

（2）、办公楼二层商务洽谈室卫生间布局改变，地面砖考虑卫生间区域凿除，其余保留；

（3）、地面砖保留，现场施工做好成品保护；

（4）、本工程为改造项目，请自行堪踏现场；

（5）、本工程暂列金额4.6万元。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.4.5未被推荐为中标候选人和后备中标候选人的投标人可自中标公示结束日起办理投标保证金退还手续；被推荐为中标候选人和后备中标候选人的投标人可在招标人与中标人签订合同后5个日历天内，办理投标保证金退还手续。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人在“资格审查资料表”后，应该根据“资格审查资料附件”的要求附企业及人员的相关证书及业绩证明材料复印件，并加盖单位章。

3.5.2 “企业财务状况表”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “投标人完成类似项目情况表”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，投标人填报的资格审查资料表所规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6投标人在投标文件中填报的项目负责人和技术负责人不允许更换。

3.5.7招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报上级主管部门。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、进度要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、资格审查资料、报价清单的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需将法定代表人身份证明原件装订在投标文件的正本之中。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文件应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条（封条格式不限，但必须有“密封”或“封条”或“密封条”字样），并加盖投标人单位章。

4.1.2投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）（或通知延后的投标截止时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。开标时，投标人应委派法定代表人或其委托代理人携带身份证或其他有效证件准时出席，在开标时检查投标文件的密封和标志情况，确认开标结果，并在开标记录上签字。

若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，但招标人将视为该投标人默认开标结果。

若投标人的法定代表人或其委托代理人虽已准时前来参加开标活动，但未携带身份证或其他有效证件以证明其身份时，也不能在开标记录上签字，但招标人将视为该投标人默认开标结果。

#### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；未密封或密封不符合招标文件规定的投标文件不予接收，现场退还给投标人；

（5）对通过密封性检查的投标文件当众开标，检查投标函是否按照招标文件要求签署、是否填写投标总价、投标报价是否超出招标人公布的投标控制价上限，公布检查情况及通过检查的投标人名称、投标价等内容，并记录在案；

（6）投标人代表、唱标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.2.2开标过程中，进行开标完备性检查。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布否决其投标：

（1）投标函未按照招标文件要求签字并盖章；

（2）未在投标函上填写投标总价；

（3）投标报价超出招标人公布的投标控制价上限。

5.2.3若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6．评标

#### 6．1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5  如果根据本章第3.5.7项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

7.4.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

7.4.6.1投标文件中的投标函及其他文件中未加盖投标人的公章；

7.4.6.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

7.4.6.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

7.4.6.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7.4.6.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

7.4.6.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

7.4.6.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

7.4.6.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

7.4.6.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

7.4.6.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

7.4.6.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

7.4.6.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

7.4.6.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

7.4.6.14与招标文件提供的工程量清单中的编制说明、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

7.4.6.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

7.4.6.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

7.4.6.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

7.4.6.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

7.4.6.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

7.4.6.20不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

7.4.6.21以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.4.6.22不符合招标文件有关暗标的要求；

7.4.6.23授权委托书有修改的。

8. 重新招标和不再招标

##### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

##### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10.其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

# 第三章  评标办法（价格单因素）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了投标价、工期； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函、报价清单、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （5）投标人无分包计划。 （6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （8）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （9）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | （1）企业法人营业执照：具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照； （2）企业资质类别等级：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 （3）企业安全生产许可证：企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 （4）拟派项目负责人资质等级：建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质（中华人民共和国建造师注册证书，必须注册为该投标单位） （5）委托代理人、拟派的项目负责人为投标企业正式员工: 1.投标企业与委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书； 2. 投标企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳社会养老保险2020年3月至2020年8月清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） （6）投标保证金：由投标单位的基本账户汇出缴纳投标保证金人民币 壹万元。(提供凭据) |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 价格分：100分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法和报价得分计算方法 | （1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价（投标报价高于招标控制价的作无效标处理）。 （2）确定评标基准价：本工程设两种计算办法，在开标前由招标人代表现场随机抽取其中一种计算评标基准价。 方法一：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值；以此类推）。 则:评标基准价 =A×K K的取值范围为96%、97%、98%；K值在开标前由招标人代表随机抽取确定。 方法二：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值；以此类推）；招标控制价为B，则:评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2 K1的取值范围为96%、97%、98%，K2为90%；Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%，Q2=1-Q1。K1、Q1 值在开标前由招标人代表随机抽取确定。 商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。 （3）计算投标报价得分： ①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分； ②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。 |
| 需要补充的其他内容： （一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。 （二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。 （三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。以得分最高者为第一中标候选人。若最高得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人，若最高得分及报价均相同时，则抽签确定中标候选人。 注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。 评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。确定第二、第三中标候选人的方法同理。 注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。 |

##### 1. 评标方法

本次评标采用价格单因素评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。现2个或2个以上投标人得分相同时，则投标报价低者排序在前。评标委员会推荐第一名为第一中标候选人，第二、第三名依次为第二、第三中标候选人。

##### 2. 评审标准

###### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

###### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算和报价得分计算

见评标办法前附表。

2.2.3 技术评分

见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

###### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标保证金。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含人其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

###### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的评审因素进行打分，并计算评标价得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分为各分项得分合计。

3.2.4.1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4.2评标委员会在详细评审过程中，如发现投标人的投标文件有以下情况之一的，评标委员会应对其作否决投标处理：（1）承诺的质量标准低于招标文件的规定或国家强制性标准要求；（2）关键工程技术方案不可行；（3）业绩及履约信誉证明材料虚假。

###### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

###### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章   合同主要条款、合同协议格式

## 合同主要条款

建筑装饰工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

# 1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围：施工图及工程量清单所列全部内容。

1.4、承包方式： 包工包料。

1.5、计划工期： 40天，开工日期2020年  月 日，竣工日期2020年  月  日。

1.6、工程质量： 合格

1.7、合同价款：人民币        元，（大写）：                。

第2条  甲方工作

2.1、开工前 叁 天，由乙方向甲方提供施工图叁套并经甲方签字确认后方可施工。甲方全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第3条  乙方工作

3.1指派      为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工。做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。

3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条  关于工期的约定

4.1、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担并承担相应的经济损失，工期不顺延。

5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程结算和付款约定

6.1、采用工程量清单报价方式 ，投标人报价时应充分考虑施工期间除合同约定外的各类建材的市场风险及政策性调整因素。除合同另有规定外，合同价格一概不予调整，投标人在编制投标价时需充分考虑技术要求和相关工作量，并在编制相关的单价时予以考虑。

6.2、付款方式：工程预付款20%，工程完工付至合同价的50%，工程竣工验收合格且提交完整合格的竣工验收资料后付至合同家的70%，其余款待第三方竣工结算审计结束后付至90%，保修期满后付清剩余的尾款（不计算利息）

第7条  关于材料供应的约定

7.1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安全工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3、由于乙方设计的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  奖励和违约责任

9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 / 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按应付款额的  /  %支付滞纳金。

9.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方  /  元违约金并承担由此造成的一切经济损失。

9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条  本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方签字盖章后生效。

甲方（章）：                         乙方（章）：

法定代表人（委托代理人）：           法定代表人（委托代理人）：

2020年  月  日

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：      （ 中标人名称  ）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

# 第五章 投标文件格式

海门开发区南通新江海港口开发有限公司办公室改造工程

投 标 文 件

投标人：__________（盖单位章）

____年____月____日

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)              （￥     ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到     。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币（大写）                    （￥     ）元的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第2.5项和第2.6项规定的任何一种情形。

（6）                           （其他补充说明）。

投标人：                              (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

地    址：

电    话：

邮政编码：

年    月     日

## 二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                    (盖公章)

年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

三、授权委托书

本人        (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现委托                         （单位名称）        (姓名)为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                          (盖公章)

法定代表人：                         （签字)

身份证号码：

委托代理人：                          (签字)

身份证号码：

年      月      日

## 四、已标价的工程量清单

## 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。

七、投标保证金

在此附投标担保电汇单或银行汇票或者银行本票或招标代理出具的投标担保收款证明或其它可证明招标代理已收到该投标担保的复印件。

## 五、资格审查资料附件

| 附件类型 | 具体名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 必须提供的证明材料 | *企业营业执照（副本） |  |
|  | *企业资质证书（副本） |  |
|  | *安全生产许可证(副本) |  |
|  | *项目经理相关证书 |  |
|  | *委托代理人、拟派的项目负责人劳动合同书及社会养老保险清单 |  |
|  | *投标保证金 |  |
|  | …… |  |

注：1、本清单中“必须提供的证明材料”均须提供，带*号的材料原件备查。

2、所有证明文件的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称。

3、招标标文件评标办法中涉及的证书、证明材料、合同等相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

## 六  其他材料

（投标人认为有必要提供给评标委员会的）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件粘贴处